### 基于当日挂号产品的三方问题探讨会会议纪要

1. 商务的问题: 如果统一采用政融支付对接商家和医院, 都需要通过商务去协调开通商户号。
2. 建设银行政融支付（下文简称政融）相关问题以及解决方案：
   1. 政融支付已经上线但是给到融创的文档缺残缺不齐，漏洞百出。需要政融给出

解决方案: 等政融技术人员去北京对接后给出标准文档,时间未定!

* 1. 政融支付-浙江医院版的线上测试，需要有测试环境的测试报告才能进行测试，所以融创要针对以下场景（创建支付订单，在线支付，退款，退款通知，支付结果通知，当日对账等相关接口）提供相关测试用例，测试报告。

解决方案: 已经给出

* 1. 政融支付的测试环境只能等到“护网行动”结束才能进行

解决方案: 等待“护网行动”结束

* 1. 政融支付需要给出一个专门对接政融支付的技术人员

解决方案: 等政融技术人员去北京对接后给出一名专门对接人员与赵志江对接,时间未定!

1. 远图（对接当日挂号的第三方）相关问题以及解决方案：
   1. 由于远图的测试环境是在医院内网中，并且无法进行调试

解决方案: 海适周二去浙江医院驻点, 现场进行联调

* 1. 挂号接口,支付状态判断的是建行聚合支付的订单, 无法进行判断

解决方案: 接口进行改造